## Slide 1
InSIGHT
2026-04-29 팀 오늘의 To Do List
AI 생성 콘텐츠 탐지 웹앱 개발팀 · 이지수 / 박효준 / 진민경 / 김성일 / 신우철
InSIGHT · 2026-04-29

## Slide 2
오늘의 배경
InSIGHT는 SNS 게시물의 AI 생성 이미지를 자동 판별하는 웹앱입니다.
현재 1차 필터(C2PA / EXIF / SynthID-FFT)의 탐지 성능이 목표치에 미달하여,
오늘은 마지막 검증과 대안 탐색을 두 트랙으로 병렬 진행합니다.
팀장: 이지수 | 팀원: 박효준 · 진민경 · 김성일 · 신우철
오늘 핵심 목표
1차 필터로 채택 가능한 방법 최종 확정
InSIGHT · 2026-04-29

## Slide 3
오늘의 2대 트랙
Track A — 대안 탐색
담당: 진민경 / 박효준 / 김성일 / 이지수
불가시성 워터마크 검출기 또는
메타데이터 기반 1차 필터 방법 조사
단순한 정보(워터마크·메타데이터)만으로
분류 가능한 방법 탐색
(ML 모델 개입 없는 결정론적 방법)
Track B — 공식 SynthID 검증
담당: 신우철
Vertex AI API KEY로
구글 공식 SynthID 탐지기 연동
성능·비용 실험으로
1차 필터 적합성 최종 확인
InSIGHT · 2026-04-29

## Slide 4
Track A — 1차 필터 대안 조사
담당: 진민경 / 박효준 / 김성일 / 이지수
목적: ML 모델 개입 없이 단순 정보(워터마크·메타데이터)만으로 분류 가능한 방법 확정
불가시성 워터마크
검출 오픈소스 라이브러리 - imwatermark, blind-watermark 등 - SynthID 외 제3자 워터마크 탐지 - 결정론적 신호 기반, API KEY 불필요
이미지 메타데이터
기반 AI 탐지 방법 - EXIF / XMP / IPTC 심화 분석 - C2PA 콘텐츠 서명 파싱 - AI 생성 도구 흔적 키워드 탐지
결과물: 조사 내용 + 후보 방법 팀 채널 공유
InSIGHT · 2026-04-29

## Slide 5
Track B — Vertex AI SynthID 검증 실험
담당: 신우철
목적: 구글 공식 SynthID 탐지기의 1차 필터 적합성 검증
① Vertex AI API KEY 설정 및 SynthID Watermark Detector 연동
② 탐지 성능 측정: Precision / Recall / F1 / Accuracy
③ 비용 측정: 이미지 1장당 API 호출 비용 (USD)
④ 추론 속도: 1장 평균 처리 시간 (초)
⑤ 1차 필터 목적 적합성 최종 판단 (비용 대비 성능)
결과물: 성능 지표 + 비용 리포트 팀 채널 공유
InSIGHT · 2026-04-29

## Slide 6
팀 공통 체크리스트 & 오늘의 성공 기준
오전
□ Track A 조사 방향 확정 및 시작
□ Track B Vertex AI 연동 및 실험 시작
오후
□ Track A 조사 결과 팀 채널 공유
□ Track B 실험 결과(지표 + 비용) 공유
EOD (오늘 마무리 전)
□ 1차 필터 채택 방법 최종 결정 논의
□ 채택 결과 팀 채널 공유
□ 내일 구현 계획 간단 정리
오늘의 성공 기준
→ 1차 필터 채택 가능 방법 1개 이상 확정
→ Vertex AI SynthID 비용·성능 데이터 확보
→ 팀 전체 방향 통일 완료
오늘 두 트랙 모두 완료하면 내일 1차 필터 구현을 예정대로 시작할 수 있습니다. 막히는 부분은 즉시 팀 채널에 공유하세요!
InSIGHT · 2026-04-29