## Slide 1
InSIGHT
2026-04-30 팀 오늘의 To Do List
⚠ 팀장 이지수님 부재 — 팀원 자율 진행
진행: 박효준 / 진민경 / 김성일 / 신우철
InSIGHT · 2026-04-30

## Slide 2
오늘의 일정 개요
1부 — KDT 과제 제출
우선 완료 후 2부 진행
표정 감지 서비스 개발 및 제출
• 폴더: Expression_detection/안면인식자료/
• 노트북 2종 기반으로 빠르게 완성
• KDT 국비지원 제출 기한 준수
→
2부 — InSIGHT 복귀
1부 완료 즉시 전환
AI 생성 이미지 탐지 웹앱 작업 재개
• 신우철: UI/UX 뼈대 구축
• 팀원: 각자 담당 작업 재개
• 진행 상황 팀 채널 공유
InSIGHT · 2026-04-30

## Slide 3
1부 — 표정 감지 서비스 (KDT 제출)
Expression_detection/안면인식자료/ 기준으로 작업
작업 파일
AI_FinalProject_emotion_classification_1.ipynb
표정 분류 모델 1 — 기반 구현
AI_FinalProject_emotion_classification_2.ipynb
표정 분류 모델 2 — 개선 / 최종 버전
AI개발.비정형_project.guide.26.04.12.pdf
제출 가이드 — 요구사항 및 제출 형식 확인
진행 방법
① 가이드 PDF 확인 → 제출 요구사항 파악 ② 노트북 실행 및 결과 확인 ③ 제출 형식에 맞춰 정리 ④ KDT 플랫폼 제출 완료
InSIGHT · 2026-04-30

## Slide 4
2부 — InSIGHT 프로젝트 복귀
1부 완료 즉시 전환 / 팀장 이지수님 부재 시 자율 진행
신우철
UI/UX 뼈대 구축
• Gradio 기반 메인 화면 레이아웃 설계
• 입력/출력 컴포넌트 배치
• 모델 선택 버튼 등 인터랙션 구현
박효준 / 진민경 김성일
자율적 자료조사
• 2차 필터 구현을 위한 방법 탐색
• 1차 / 2차 구분 없이 관심 분야 자유 조사
• 조사 결과 팀 채널 공유
EOD 목표: 각자 작업 진행 상황 + 이슈 팀 채널 공유 | 이지수 팀장님 복귀 시 즉시 브리핑 가능하도록 기록 유지
InSIGHT · 2026-04-30

## Slide 5
오늘의 체크리스트
1부 — 표정 감지 서비스
□ 가이드 PDF 요구사항 확인
□ 노트북 1 실행 및 결과 확인
□ 노트북 2 실행 및 결과 확인
□ 제출 형식 정리 완료
□ KDT 플랫폼 제출 완료
2부 — InSIGHT 복귀
□ 작업 환경 세팅 (python3.12 확인)
□ 신우철: UI/UX 뼈대 구현 시작
□ 팀원: 2차 필터 관련 자율 자료조사
□ EOD 진행 상황 팀 채널 공유
오늘 유의사항
팀장 부재
판단이 필요한 결정은 기록만 해두고 이지수님 복귀 후 확인
1부 우선
표정 감지 제출이 오늘 최우선 완료 전 InSIGHT 작업 시작 금지
기록 유지
작업 내용·이슈·결정사항 모두 팀 채널에 남기기
InSIGHT · 2026-04-30